عقد حفر وترحيل ناتج الحفر

ملاحظــــــــــــــــات (لا تطبع ضمن العقد):

- يلزم لتنفيذ العقد وجود مهندس للإشراف على مراحل الحفر واستلامها أولا بأول مع تزويده بنسخة من العقد والمواصفات والمخططات.

- توزيع الدفع في هذا النموذج للاسترشاد به فقط، فلكل مشروع خصوصيته، ويلزم توزيع الدفع بالاتفاق بين الطرفين واستشارة المهندس المشرف قبل توقيع هذا العقد، بما يضمن حفظ حقوق المالك، وعدم تعثر المقاول.

- يتم تغيير الكلمات المظللة باللون الأخضر، وكذلك تعبئة الفراغات المضللة باللون الأخضر، بما يتناسب مع خصوصية المشروع.

- في هذا العقد جعلت اسناد جوانب الحفر وترحيل ناتج الحفر وتجفيف المياه ان وجدت اثناء الحفر، ضمن مسؤولية المقاول توفيرا للوقت ولأنه أكثر خبرة ودراية بطرقها من صاحب المبنى، وفي حال الاتفاق ان تكون كلها او بعضها من مهام المالك فيتم تعديل النصوص.

عقد حفر وترحيل ناتج الحفر

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد ،،،

تم إبرام هذا العقد والتوقيع عليه من قبل أطرافه بمدينة ............ في يوم  ............    /  /................

الطرف الأول: ......................... (مالك المشروع)، وعنوانه: ...........، جوال: .......... , البريد الإلكتروني ........

الطرف الثاني: ........................ (مقاول اعمال الحفر والترحيل)، وعنوانه: ............ ، جوال............ , البريد الإلكتروني : ............

التمهيد:

حيث أن الطرف الأول يرغب بتنفيذ مبنى على أرض (قطعة رقم ..........) بحي ............، في مدينة ............، والمملوكة بالصك رقم ............ ويرغب بتكليف مقاول للقيام بأعمال الحفر والترحيل ناتجه لهذه الأرض.

وبما ان الطرف الثاني افاد انه متخصص في اعمال الحفر والترحيل ويمتلك العمالة الفنية الماهرة والمعدات والاليات ووسائل النقل اللازمة لذلك، وانه قام بدراسة الأعمال المطلوبة على ضوء موقع المشروع والظروف المحيطة به والمواصفات والمخططات، واطلع على كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ الأعمال وحدد ثمن المقاولة على أساس تلك التفاصيل.
 وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

شروط عامة:

- تعد مقدمة هذا العقد المواصفات والاشتراطات الفنية والمخططات الموضوعة من الطرف الأول جزأ لا يتجزأ من هذا العقد.

- يمثل الطرف الثاني السيد/ .............................، ويتولى القيام بتنفيذ بنود هذا العقد، واستلام الدفعات والتوقيع نيابة عنه.

- يكون العمل تحت إشراف هندسي.

نطاق العمل:

- أعمال الحفر لكامل مكونات المشروع على سبيل المثال لا الحصر: قواعد المبنى والسور والملاحق الخارجية والخزان الأرضي، البيارة، المسبح، القبو، حفرة الغاز، وغيرها).

- ترحيل ناتج الحفر واي مخلفات موجودة من سابق او أنقاض او اشجار في الارض الى المقالب المخصصة من الجهات الرسمية، واحضار سندات الاستلام من المقالب (او حسب النظام المطلوب من الجهات المختصة).

- إذا كان ناتج الحفر صالح لإعادة استخدامه في الردم لاحقا، ويوجد مكان لتشوينه (حفظه) دون إعاقة سير الاعمال الأخرى ودون مخافة لرخصة الحفر ودون ازعاج للجيران ومستخدمي الطريق، فيحدد مكان التشوين من قبل الطرف الأول او من يمثله وينقل اليه ناتج الحفر جزئيا او كليا مع مراعاة:

  - تشون فقط الكمية المطلوبة للردم (الدفان) ويرحل الفائض الى المقالب العامة.

  - إذا وجد جزء من ناتج الحفر غير صالح لإعادة استخدامه في اعمال الردم (الدفان) فيفصل عن الجزء الصالح لاستخدامه في الردم، ويرحل الى المقالب المخصصة من الجهات المعنية.

  - إذا وجدت تربة زراعية يحتاجها المشروع لاحقا، فتفصل وتشون منفصلة عن باقي ناتج الحفر.

  - ترحيل جميع الاتربة الملوثة بمياه الصرف الى المقالب العامة.

- الحفر في جميع طبقات الأرض المختلفة أيا كان نواع التربة (رملية او طينية او صخرية او غيرها).

- العمل يشمل توريد جميع المعدات والاليات والشاحنات اللازمة لتنفيذ اعمال الحفر وترحيل ناتجه، وكذلك المعدات اللازمة لأنزل الات الحفر في الحفرة واخراجها منها ونقلها من والى الموقع.

مقاسات وابعاد الحفر:

عمق الحفر وابعاده بحسب توصيات تقرير التربة ومخططات المشروع وتوجيهات المهندس المشرف، وعند وجود اختلاف بين المخططات وتوصيات تقرير التربة فيتم العودة الى المهندس المشرف.

- يقاس عمق الحفر من اخفض نقطة على الشارع امام الأرض.

- عمق الحفر لقواعد المبنى حسب توصيات تقرير التربة على ان لا يقل عن: ..... متر.

- عمق الحفر للخزان الأرضي: ............ متر.

- عمق الحفر للبيارة الرئيسية: ............ متر.

- عمق الحفر للقبو: ............ متر.

- عمق الحفر للمسبح: ............ متر.

- عمق الحفر لبيارات القبو: ............ متر.

- عمق الحفر لحفرة المصعد: ............ متر.

- عمق الحفر لقواعد السور: ............ متر.

- عمق الحفر لخزان الغاز: ............ متر.

- عمق الحفر لقواعد الملحق الخارجي: ............ متر.

- عمق الحفر تحت القواعد ذات السقوط لأسفل حسب المخططات.

- ..........................

- ..........................

ظهور مياه اثناء الحفر:

عند ظهور مياه في الموقع فان نزحها من مسؤولية الطرف الثاني، وتشمل جميع الاعمال دون استثناء منها على سبيل المثال لا الحصر:

- استخراج تصريح من الجهات الرسمية إذا لزم بما يخص نزح المياه وضخها في الأماكن المخصصة.

- الحيلولة دون تجمع المياه في الموقع عن طريق عمل خنادق جانبية او حفر تجميع بها مضخات غطاسة.

- توريد وتركيب وتشغيل نظام تجفيف المياه مع كل ما يلزمه من حفر وتجهيزات ومواسير ومضخات وخزانات في الموقع وصهاريج نقل وغيرها من الات والتجهيزات.

- الاستعانة بجهة متخصصة في التجفيف إذا كانت كميات المياه كبيرة ولا يكفي الحفر او الخنادق لتصريفها.

جوانب الحفر والانشاءات القائمة:

تكون من ضمن مسؤولية الطرف الثاني العمل على منع انزلاق جوانب الحفر، او تلف الأسوار والمباني المجاورة، او خلخلة وسقوط الارصفة والطرقات وما أسفل منها من خدمات، وتشمل الاعمال التالية:

- استخدام المعدات المناسبة للحفر بما يتناسب مع طبيعة الأرض وخصوصية الموقع والمباني والاسوار والطرقات المجاورة، مع الاستعانة بكمبروسورات الهواء والعمالة اليدوية عند الضرورة.

- الحفر برفق شديد في الأماكن المتوقع ان بها تمديدات تحت الارض (هاتف، مياه، صرف، كهرباء........)، مع التوقف ان ظهرت أي تمديدات او اثار حتى يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة لاستكمال الحفر، مع عمل ما يلزم للمحافظة عليها في حالة سليمة.

- إذا طبيعة التربة مفككة فتنفذ جوانب الحفر مائلة إذا كانت مساحة الموقع تسمح بالميل دون ان يؤثر ذلك على المباني والاسوار القائمة، على ان يكون الميل خارج حدود قاع الحفر الأسفل (بعد نهاية قواعد المبنى بمسافة كافية)، وتكون زاوية الميل بحسب ما يحدده المهندس المشرف.

- اخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الاسوار والمباني المجاورة بما يضمن منع انهيارها او خلخلة الأرض تحتها لاحقا، مع اختيار طريقة تدعيم لا تعيق مستقبلا اعمال الخرسانات او العزل او غيرها.

- عند رغبة الطرف الثاني باستخدام المفرقعات فهو يتحمل تكاليفها وعليه الحصول على التراخيص من الجهات المختصة مع مراعاة ان لا تتسبب هذه المتفجرات اي اضرار على جوانب وقاع الحفر او على المباني والاسوار والطرقات والخدمات المجاورة او غيرها.

- عند تشوين ناتج الحفر في الموقع يراعى وان يكون بعيدا عن جوانب الحفر بمقدار كافي يسمح بالحركة ويمنع تساقط الاتربة او مياه الامطار الى داخل منطقة الحفر، وان لا يتسبب التشوين بإعاقة العمل لاحقا.

- وضع علامات تحذيرية كافية، وعمل الاحتياطات اللازمة لتوفير الحماية وتامين الموقع والمشاة والاسوار والمركبات.

- إتباع لوائح الجهات الرسمية (بلدية، مرور، .... الخ)، وعدم شغل الطريق بناتج الحفر أكثر مما سمحت به.

- للطرف الأول الحق في تكليف الطرف الثاني او غيره بتركيب (او توريد وتركيب) كتل خرسانية كحواجز حماية على حدود الأرض، ويتم الاتفاق على الكلفة في حينه.

التزامات الطرف الأول:

- استخراج تصريح الحفر من الجهة المختصة.

- التنسيق مع أي جهات حكومية أو خاصة فيما يخص سير العمل.

- تكليف مكتب مساحي لتسليم الطرف الثاني احداثيات الموقع (حدود الحفر) على الطبيعة وتسليمه مخطط حفر بذلك.

- وضع سياج ساتر من الحديد او الخشب حول الموقع.

- إذا استدعى المشروع عمل اختبار تربة أو إعادة الاختبار السابق مرة أخرى، ويتحمل تكاليف الاختبار وما قد يترتب عليه من تعديل في عمق الحفر وتغيير في الكميات وغير ذلك من تبعات.

- دفع مستحقات الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها في موعدها دون تأخير.

التزامات الطرف الثاني:

- تنفيذ جميع الاعمال الواردة في هذا العقد.

- التأكد من المناسيب والأبعاد ومطابقتها مع رخصة البناء والمخططات وإبلاغ الطرف الأول عن أي تعارض فيما سبق أولا بأول وقبل مباشرة العمل.

- تسوية افقية قاع الحفر على جهاز الميزان.

- إذا قام بترحيل ناتج الحفر الى مواقع غير مسموح بها فانه يكون مسؤولا عن إعادة ترحيلها الى المقالب العمومية.

- التعاون والتنسيق مع أي مقاولين اخرين في المشروع.

- مراعاة الجيران والأنظمة الرسمية في اوقات الحفر والترحيل.

- مسؤول مسئولية تامة عن سلامة جميع العاملين بالموقع وتصرفاتهم وسلوكهم داخل المشروع ومع المجاورين.

- استبدال أي عامل أو موظف يطلب الطرف الأول باستبداله بسبب مخالفته أو عدم اتقانه للعمل.

- إشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الاقل بالأعمال التي سوف يتم تجهيزها لحضور المهندس المشرف لإجراء الفحص والقياس اللازمين واستلام الحفر.

- تسليم الاعمال المنفذة للاستشاري ومعالجة الملاحظات ان وجدت.

- تشوين الآلات والعدد وخلافه في الموقع بطريقة لا تعيق حركة المرور ولا مقاولي تنفيذ الأعمال الأخرى.

- المحافظة على نظافة الشارع اولا بأول، وان لا تتسبب المعدات بتلف الاسفلت او الرصيف.

التعديلات والأعمال الإضافية:

- للطرف الأول زيادة أو نقصان العقد بنسبة 20% دون معارضة أو مطالبة بالتعويض من الطرف الثاني، وتكون المحاسبة بين الطرفين لقاء الزيادة أو النقص حسب فئات الأسعار المتفق عليها وتزيد مدة التنفيذ بنفس النسبة.

- لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويض أو قيمة أي أعمال إضافية قام بها دون تكليف خطي من الطرف الأول أو من يمثله.

المدة الزمنية لإنجاز المشروع و حساب الأعمال:

- مدة انجاز العمل:  ..........  يوم من تاريخ توقيع العقد، شرط ان لا تقل نسبة الإنجاز الأسبوعية عن 1 متر عمق.

- عند تكليف الطرف الأول للطرف الثاني بأعمال إضافية فتضاف مدة إضافية تتناسب مع نوع الاعمال وكميتها.

- بعد انقضاء المدة المحددة للحفر تحسب غرامة تأخير على الطرف الثاني بمقدار 500 ريال عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز أجمالي هذه المبالغ عن 10% من قيمة أعمال الطرف الثاني.

- للطرف الأول الحق في خصم تلك الغرامة من مستحقات الطرف الثاني، دون الحاجة إلى تنبيه أو إخطار، أو اتخاذ إجراء قضائي وبدون الحاجة لإثبات الضرر.

- إذا كان الطرف الأول هو المتسبب في تأخير العمل في المشروع فيتم احتساب غرامة تأخير على الطرف الأول بمقدار 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انقضاء مدة الحفر، على ألا تتجاوز أجمالي هذه المبالغ عن 10% من قيمة الأعمال التي نفذها الطرف الثاني.

- إذا كان السبب في التأخير خارج عن إرادة جميع الأطراف فتضاف مدة التأخير الى الطرف الثاني.

- يكون سعر المتر المكعب حسب التالي:

- يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال لأول متر من عمق الحفر.

- يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال ثاني متر من عمق الحفر.

- يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال لثالث متر من عمق الحفر.

- يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال لرابع متر من عمق الحفر.

- .........................................................

- .........................................................

قيمة العقد التقديرية:

تقدر كمية الحفر بحوالي ........... متر مكعب، بمبلغ اجمالي ........... ريال، ويتم قياس الكميات حسب ما نفذ على الطبيعة من قبل المهندس المشرف او أحد المكاتب المتخصصة في أعمال المساحة، وتقاس كمية الحفر بالمتر المكعب، ويحمل عليه سعر الترحيل والتجفيف والاسناد وغيرها من اعمال يستلزمها الحفر.

تدفع 80% من مستحقات الطرف الثاني بشكل اسبوعي، وتصرف الـ 20% نهاية اعمال الحفر والترحيل واخلاء الموقع من كل ما يتعلق بالطرف الثاني من معدات وغير ذلك وتسليمه الى مهندس الطرف الأول.

الاستلام والتسليم:

- استلم الطرف الثاني الأرض من الطرف الأول بتاريخ توقيع هذا العقد، ووجدها جاهزة للبدء بالحفر.

- عند انتهاء الطرف الثاني من الاعمال يقوم بإشعار الطرف الأول خطياً بذلك ليتم استلام الاعمل.

- للطرف الأول ولظروف قاهرة إيقاف العمل، وعندئذ يتم:

- تكليف مكتب (.....................) متخصص في المساحة وحساب الكميات للقيام بحساب كلفة الأعمال المنفذة في المشروع حسب بنود هذا العقد.

- يتحمل الطرف الأول كامل اتعاب مكتب المساحة.

- يعتبر تقرير مكتب المساحة بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين.

عاشرا : أحكام عامة:

- يحق للطرف الأول فسخ العقد وسحب العمل وإكمال باقي الأعمال على حساب الطرف الثاني والرجوع عليه بالضرر وفارق السعر إن وجد في الحالات التالية:

- إذا لم يبدأ الطرف الثاني العمل خلال اسبوع من استلام الموقع.

- إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل لمدة أكثر من أسبوع.

- إذا أظهر الطرف الثاني بطء في سير العمل لدرجة كبيرة.

- في حال عجز الطرف الثاني عن اتمام العمل في المشروع.

- بعد تنبيهين من قبل المهندس المشرف للطرف الثاني ان الأعمال تنفذ بطريقة مخالفة للأصول الهندسية.

- تنازل الطرف الثاني عن هذا العقد أو جزء منها لمقاول آخر من الباطن.

- بلوغ غرامات التأخير 10 % من قيمة العقد.

- وفاة الطرف الثاني.

- عند سحب العمل من المقاول بحسب الفقرة (1) الموضحة أعلاه، أو في حال رغبته بالانسحاب من المشروع يتم:

- وقف صرف مستحقات الطرف الثاني من الدفع

- تكليف مكتب (.....................) المتخصص في المساحة وحساب الكميات لحصر الاعمال المنجزة.

- يعتبر تقرير مكتب المساحة بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين.

- يتحمل الطرف الثاني كامل اتعاب مكتب المساحة.

- يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

حادي عشر: المراسلات وتوقيع العقد:

تتم المراسلات الرسمية بين الطرفين بواسطة رقم الجوال والبريد الإلكتروني الموضح بهذا العقد، وتعتبر الرسائل المرسلة الى البريد او الجوال اشعار بالوصول وهنا تبرأ ذمه المرسل، ويلتزم كل طرف بإشعار الآخر خطياً في حالة تغير عنوانه.

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين، يحتفظ كل طرف بنسخة منهما للعمل بمقتضاه وبمعلوميته بما ورد فيه وعلى هذا جرى التوقيع واللّه خير الشاهدين.

الطرف الأول :                                                 الطرف الثاني:  ...................................

التوقيع :                                                                التوقيع :

الشاهد الأول : 				    		الشاهد الثاني  :