عقد اعمال ردم (دفان او احلال)

ملاحظــــــــــــــــات (لا تطبع ضمن العقد):

- يلزم لتنفيذ العقد وجود مهندس وفني مختبر تربة للإشراف على مراحل الاحلال (الردم) واستلامها أولا بأول وعمل الاختبارات اللازمة لكل طبقة، لان أي قصور او تهاون في هذه الاعمال قد يترتب عليه هبوط الاساسات تصدع الجدران او هبوط الارضيات والبلاط.

- العقد وضع لجميع حالات الاحلال في التربة الضعيفة او الأراضي المنخفضة وكذلك الردم حول القواعد والرقاب وداخل الميدة، ويمكن قبل توقيع العقد مراجعته واختيار ما يناسب خصوصية مشروعك.

- ذكر في العقد جميع أنواع الردم والاحلال لجميع الحالات فيمكن اختيار المادة المناسبة لخصوصية المشروع، او الاكتفاء بوضع صفر امام سعر الأنواع التي لن تستخدم في المشروع,

- توزيع الدفع في هذا النموذج للاسترشاد به فقط، فلكل مشروع خصوصيته، ويلزم توزيع الدفع بالاتفاق بين الطرفين واستشارة المهندس المشرف قبل توقيع هذا العقد، بما يضمن حفظ حقوق المالك، وعدم تعثر المقاول.

- يتم تغيير الكلمات المظللة باللون الأخضر، وكذلك تعبئة الفراغات المضللة باللون الأخضر، بما يتناسب مع خصوصية المشروع.

عقد اعمال ردم (دفان او احلال)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد ،،،

إبرام هذا العقد ووقع عليه من قبل أطرافه بمدينة ............ في يوم  ............    /..../................

الطرف الأول: ..................... (مالك المشروع)، وعنوانه: ...........، جوال: .......... , البريد الإلكتروني ........

الطرف الثاني: .................... (المقاول)، وعنوانه: ............ ، جوال............ , البريد الإلكتروني : ............

التمهيد:

حيث أن الطرف الأول ينوي تنفيذ مبنى على قطعة ارض رقم .......... بحي ............، في مدينة ............، صك رقم ............ ويرغب بتكليف مقاول للقيام بأعمال الردم (او الاحلال) شاملا توريد مواد الردم وتنفيذ الردم على طبقات.

وبما ان الطرف الثاني افاد انه متخصص في اعمال الردم والدك (الاحلال) ويمتلك العمالة الفنية الماهرة والمعدات والاليات ووسائل النقل اللازمة لذلك، وانه قام بدراسة الأعمال المطلوبة على ضوء موقع المشروع والظروف المحيطة به والمواصفات، واطلع على كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ الأعمال وحدد ثمن المقاولة على أساس تلك التفاصيل.
 وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

شروط عامة:

- تعد مقدمة هذا العقد المواصفات والاشتراطات الفنية والمخططات الموضوعة من الطرف الأول جزأ لا يتجزأ من هذا العقد.

- يمثل الطرف الثاني السيد/ .............................، ويتولى القيام بتنفيذ بنود هذا العقد، واستلام الدفعات والتوقيع نيابة عنه.

- يكون العمل تحت إشراف هندسي (استشاري ومختبر) من قبل الطرف الأول.

نطاق العمل:

- أعمال الاحلال والردم لكامل مكونات المشروع على سبيل المثال لا الحصر: الاحلال أسفل اساسات المبنى، الردم حول القواعد والرقاب، الردم حول المبنى الرئيسي والمباني الأخرى ان وجدت، الردم حول الخزان الأرضي، والبيارة، والارتدادات، وغيرها.

- العمل يشمل توريد جميع المعدات والاليات والشاحنات والغرافات اللازمة لتنفيذ اعمال الاحلال والردم، وكذلك المعدات اللازمة لأنزل الات في الموقع واخراجها منه ونقلها من والى الموقع.

- في اعمال الردم داخل المبنى حول القواعد والرقاب وداخل الميدة لا تدخل الغرافات الكبيرة (الشيول) الى داخل المبنى، ويكتفى بنقلها مواد الردم الى أطراف المبنى ثم تتولى الغرافات الصغيرة (البوب كات) او الرافعة التلسكوبية توزيعها داخل المبنى.

- إذا رغب الطرف الأول باستخدام لفائف شبك تقوية (جيوجريد) او غيرها بين طبقات الاحلال، فيقوم بتوريدها الى الموقع على نفقته، على ان تتولى عمالة الطرف الثاني فردها بين الطبقات.

مواصفات المواد المستخدمة في الاحلال والردم:

- كافة أنواع الردم والاحلال يلزم احضار عينة لاعتمادها من الاستشاري، ومختبر مواد البناء واخذ التوصيات اللازمة.

- يكون الدفان والماء خاليان من الاملاح والكبريتات التي يمكن ان تؤثر على الخرسانة وحديد التسليح.

- يكون الدفان خالي من المواد العضوية والقمامة وجذور النباتات وجذوع الأشجار ومخلفات مواد البناء واحجار قطرها يتجاوز 10سم وغيرها من مواد تؤثر سلبا على جودة اعمال الردم.

- الاحلال والردم أسفل الاساسات (القواعد):

- في الأراضي السبخة او القريبة من البحر تستخدم طبقة من كسر الحجر بأقطار تتروح بين 0.50 بوصة الى 1 بوصة، بسماكة اجمالية ............ سم، مع الدمك حتى ثبات الردم تمام.

- في الأراضي الجافة وغير السبخة تستخدم تربة إحلال محسنة صبيز A1A على طبقات كل 25سم مع الرش (الترطيب) والدك لكل طبقة، مالم يوصي المهندس بسماكة اقل من ذلك.

- المناطق المحصورة التي لا يمكن وصول الرصاصة (الدكاكة الصغيرة) اليها، تملأ بخرسانة عادية C25 (خرسانة نظافة) مع اخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تنهار الجوانب الساندة لها اثناء الصب.

- الردم حول القواعد والرقاب وحول المبنى والخزانات والاقبية والبيارة وداخل الميدة:

- استخدام تربة محسنة صبيز A1A على طبقات كل 25سم مع الرش (الترطيب) والدك لكل طبقة.

- يمكن استخدام ناتج الحفر إذا كان خالي من الطين والأحجار الكبيرة والمواد العضوية ومخلفات البناء وتم اعتماده من المختبر والاستشاري وبحسب توصياتهما.

- المناطق المحصورة التي لا يمكن وصول الرصاصة (الدكاكة الصغيرة) اليها، الردم بالرمل الأحمر مع الغمر بالماء، شرط ان لا تستند عليها قواعد خرسانية.

- إذا لم يتوفر صبيز في المنطقة فيمكن الردم حول القواعد والرقاب بالرمل على طبقات كل 50سم مع الغمر بالماء لكل طبقة ودكها بالمدحلة، مالم يوصي الاستشاري بغير ذلك.

اعمال الدك (الدمك) للطبقات:

- في جميع اعمال الاحلال تحت قواعد المبنى تستخدم دكاكة 25 طن.

- في اعمال الردم حول القواعد والرقاب تستخدم دكاكة 15 طن، كما يمكن استخدام معدات دك ذات احجام مختلفة بما يتناسب مع مساحة المنطقة التي تدكها للحصول على الانضغاطية المطلوبة دون التأثير على أي عناصر انشائية قائمة.

- عند الردم بالرمل حول القواعد والرقاب وحول العناصر الانشائية الأخرى، تستخدم المدحلة لدك كل طبقة.

الاختبارات والفحوصات:

يقوم الطرف الأول بالتعاقد مع جهة مختصة (مختبر مواد بناء) لتولي الفحص واعتماد المواد واجراء الاختبارات اللازمة على الطبقات الجاري تنفيذها، وعلى الطرف الثاني التعاون مع الطرف الأول في ذلك وتحديد المواعيد المناسبة لجاهزية كل طبقة بوقت مسبق وكافي للتنسيق مع المختبر.

- عمل اختبار الكثافة الحقلية (الانضغاطية) بحيث لا تقل عن 95% لكل طبقة.

- عمل عدد (...) من اختبارات قرص التحميل على السطح النهائي لطبقة الاحلال لكسر الحجر واي طبقات إحلال أخرى يرى المهندس انها بحاجة الى اختبار القرص.

- عمل أي اختبارات أخرى يراها المهندس المشرف.

- عند فشل أي اختبار فيتحمل الطرف الثاني إزالة الطبقة او إعادة تمشيطها ورشها ودكها مرة أخرى بحسب ما يوجه الاستشاري، ثم يعاد اختباراها مرة أخرى.

التزامات الطرف الأول:

- استخراج تصريح الحفر من الجهة المختصة.

- التنسيق مع أي جهات حكومية أو خاصة فيما يخص سير العمل.

- وضع سياج ساتر من الحديد او الخشب حول الموقع.

- دفع مستحقات الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها في موعدها دون تأخير.

- التعاقد مع مختبر مواد بناء للقيام بالاختبارات اللازمة على العينات وكذلك اختبار جميع طبقات.

التزامات الطرف الثاني:

- تنفيذ جميع الاعمال الواردة في هذا العقد.

- التأكد من المناسيب والأبعاد ومطابقتها مع رخصة البناء والمخططات وإبلاغ الطرف الأول عن أي تعارض.

- تسوية افقية طبقات الاحلال والردم بواسطة جهاز الميزان، ووضع علامات استرشادية ثابتة لكل طبقة.

- التعاون والتنسيق مع أي مقاولين اخرين في المشروع.

- المحافظة على العناصر الانشائية القائمة وعدم اتلافها او اصطدام المعدات بها.

- مراعاة الجيران والأنظمة الرسمية في اوقات العمل.

- مسؤول مسئولية تامة عن سلامة جميع العاملين بالموقع وتصرفاتهم وسلوكهم داخل المشروع ومع المجاورين.

- استبدال أي عامل أو موظف يطلب الطرف الأول باستبداله بسبب مخالفته أو عدم اتقانه للعمل.

- تسليم الاعمال المنفذة للاستشاري والمختبر ومعالجة الملاحظات ان وجدت.

- تشوين مواد الاحلال والردم والآلات والعدد وخلافه في الموقع بطريقة لا تعيق مقاولي تنفيذ الأعمال الأخرى.

- المحافظة على نظافة الشارع اولا بأول، وان لا تتسبب المعدات بتلف الاسفلت او الرصيف.

- إتباع لوائح الجهات الرسمية (بلدية، مرور، .... الخ)، وعدم شغل الطريق أكثر مما سمحت به.

التعديلات والأعمال الإضافية:

- للطرف الأول زيادة أو نقصان العقد بنسبة 20% دون معارضة أو مطالبة بالتعويض من الطرف الثاني، وتكون المحاسبة بين الطرفين لقاء الزيادة أو النقص حسب فئات الأسعار المتفق عليها وتزيد مدة التنفيذ بنفس النسبة.

- لا يحق للطرف الثاني المطالبة بتعويض أو قيمة أي أعمال إضافية قام بها دون تكليف خطي من الطرف الأول أو من يمثله.

الأسعار وقيمة العقد والدفعات:

- يكون سعر المتر المكعب حسب التالي:

- كسر حجر توريد وردم (إحلال) يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال.

- الصبيز A1A توريد وردم (إحلال) يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال.

- الرمل الاحمر توريد وردم يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال.

- ناتج الحفر الردم يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال.

- خرسانة عادية (C25 نظافة) توريد وصب يحسب المتر المكعب بـ ......  ريال.

- يحمل على سعر المتر المكعب توريد المواد والتوزيع والفرد والرش والدك وغيرها من اعمال يستلزمها الاحلال (الردم).

- تقدر كمية الردم (الاحلال) بحوالي ........... متر مكعب، بمبلغ اجمالي ........... ريال، ويتم قياس الكميات حسب ما نفذ على الطبيعة من قبل المهندس المشرف او أحد المكاتب المتخصصة في أعمال المساحة.

- تدفع 80% من مستحقات الطرف الثاني بشكل اسبوعي، وتصرف الـ 20% نهاية جميع اعمال الردم والاحلال واخلاء الموقع من كل ما يتعلق بالطرف الثاني من معدات وغير ذلك وتسليمه الى مهندس الطرف الأول.

المدة الزمنية لإنجاز المشروع:

- مدة انجاز العمل:  ..........  يوم من تاريخ توقيع العقد، شرط ان لا تقل نسبة الإنجاز اليومية عن 0.50 متر سماكة.

- عند تكليف الطرف الأول للطرف الثاني بأعمال إضافية فتضاف مدة إضافية تتناسب مع نوع الاعمال وكميتها.

- بعد انقضاء المدة المحددة تحسب غرامة تأخير كما يلي:

- يتحمل الطرف الثاني مبلغ 500 ريال عن كل يوم تأخير، وللطرف الأول الحق في خصم تلك الغرامة من مستحقات الطرف الثاني، دون الحاجة إلى تنبيه أو إخطار، أو اتخاذ إجراء قضائي وبدون الحاجة لإثبات الضرر.

- إذا كان الطرف الأول هو المتسبب في تأخير العمل في المشروع فتحسب عليه غرامة تأخير بمقدار 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انقضاء مدة العقد.

- لا تتجاوز أجمالي غرامة التأخير على أي طرف 10% من قيمة الأعمال التي نفذها الطرف الثاني.

- إذا كان السبب في التأخير خارج عن إرادة جميع الأطراف فتضاف مدة التأخير الى الطرف الثاني.

الاستلام والتسليم:

- استلم الطرف الثاني الموقع من الطرف الأول بتاريخ توقيع هذا العقد، ووجدها جاهزة للبدء بالعمل.

- عند انتهاء الطرف الثاني من الاعمال يقوم بإشعار الطرف الأول خطياً بذلك ليتم استلام الاعمال.

- للطرف الأول ولظروف قاهرة إيقاف العمل، وعندئذ يتم تكليف مكتب (.....................) متخصص في المساحة وحساب الكميات للقيام بحساب كلفة الأعمال المنفذة في المشروع حسب بنود هذا العقد، ويتحمل الطرف الأول كامل اتعاب مكتب المساحة، ويعتبر تقرير مكتب المساحة بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين.

عاشرا : أحكام عامة:

- يحق للطرف الأول فسخ العقد وسحب العمل وإكمال باقي الأعمال على حساب الطرف الثاني والرجوع عليه بالضرر وفارق السعر إن وجد في الحالات التالية:

- إذا لم يبدأ الطرف الثاني العمل خلال اسبوع من استلام الموقع.

- إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل لمدة أكثر من أسبوع، او اذا أظهر بطء في سير العمل لدرجة كبيرة.

- بعد تنبيهين من قبل المهندس المشرف للطرف الثاني ان الأعمال تنفذ بطريقة مخالفة للأصول الهندسية.

- تنازل الطرف الثاني عن هذا العقد أو جزء منها لمقاول آخر من الباطن.

- بلوغ غرامات التأخير 10 % من قيمة العقد.

- في حال عجز الطرف الثاني عن اتمام العمل في المشروع، او في حال وفاة الطرف الثاني.

- عند سحب العمل من المقاول بحسب الفقرة (1) الموضحة أعلاه، أو في حال رغبته بالانسحاب من المشروع يتم:

- وقف صرف مستحقات الطرف الثاني من الدفع.

- تكليف مكتب (.....................) المتخصص في المساحة وحساب الكميات لحصر الاعمال المنجزة.

- يعتبر تقرير مكتب المساحة بمثابة تصفية مالية ومخالصة نهائية بين الطرفين.

- يتحمل الطرف الثاني كامل اتعاب مكتب المساحة.

- يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

حادي عشر: المراسلات وتوقيع العقد:

تتم المراسلات الرسمية بين الطرفين بواسطة رقم الجوال والبريد الإلكتروني الموضح بهذا العقد، ويلتزم كل طرف بإشعار الآخر خطياً في حالة تغير عنوانه.

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين، يحتفظ كل طرف بنسخة منهما للعمل بمقتضاه وبمعلوميته بما ورد فيه وعلى هذا جرى التوقيع واللّه خير الشاهدين.

الطرف الأول :                                         				        الطرف الثاني:  ...................................

التوقيع :                                                          			      التوقيع :

الشاهد الأول : 				    		            الشاهد الثاني  :